校园代办小程序项目个人工作报告

本次校园代办小程序开发项目中，我担任项目组长，统筹全项目进度，并重点负责后端数据库搭建、个人信息模块开发及订单界面优化工作。现将个人工作内容、完成情况、遇到的问题及总结反思汇报如下：

一、负责工作内容

1. 后端数据库架构设计与开发

作为项目核心支撑，我设计了小程序的数据库整体架构，根据业务需求规划了用户信息表、订单信息表、服务类型表等核心数据表，定义了字段类型与关联关系。

完成了数据库的初始化搭建与基础配置，通过微信云开发的数据库能力，实现了用户数据、订单数据的增删改查等基础操作接口，为前端功能提供了稳定的数据支撑。同时，针对高频查询场景设计了索引优化，提升了数据读写效率。

2. 个人信息模块开发

参与个人信息模块的功能开发，包括用户注册、登录、信息完善与修改等功能。

通过云函数实现了用户身份验证逻辑，保障个人信息的安全性；同时开发了信息同步与更新接口，确保用户在前端修改信息后，后端数据库能实时同步。

3. 订单界面优化

为提升用户体验，我对订单界面进行了视觉优化：统一了订单卡片的样式规范，调整了字体、间距，提升了界面可读性。

4. 项目统筹与团队协作

作为组长，与组员制定了项目开发计划，拆分了各阶段任务节点，组织进度同步会议，协调前后端开发资源，解决跨模块协作问题。

在功能演示阶段，统筹安排了演示流程与分工，共同完成展示视频的录制与核心功能验证，确保项目整体交付。

二、问题与解决措施

1. 数据库并发写入冲突问题

我通过在云函数中引入事务机制，确保订单数据的原子性写入，同时优化了数据库写入逻辑，避免了并发场景下的数据异常。

2. 个人信息数据安全问题

测试阶段发现，若直接传递用户原始信息存在数据泄露风险。对个人信息接口进行了改造，添加了数据脱敏处理，对手机号、地址等敏感信息进行部分隐藏，同时在云函数中增加了权限校验，确保只有用户本人才能访问和修改自己的信息。

三、工作成果

- 完成后端数据库的搭建与核心接口开发，所有数据操作稳定无异常，支撑了小程序的业务运行。

- 个人信息模块功能完整，通过安全校验与脱敏处理，保障了用户数据安全，提高用户信息更新同步率。

- 订单界面的优化显著提升了用户体验，订单查找效率提升约30%，用户反馈界面清晰度与操作流畅度明显改善。

- 带领小组按时完成项目交付，通过功能演示，核心功能完整呈现，项目整体进度符合预期。

四、总结与反思

通过本次项目，在技术上深化了对云开发数据库的理解，在团队管理上积累了统筹协调的经验。但也发现了不足，比如前期对并发场景的考虑不够充分，导致后期出现数据冲突问题。未来我会更加注重场景化测试，提前预判潜在风险，同时进一步优化数据库性能与接口安全性，为后续项目积累更扎实的经验。